# 信息前置机制实施方案

created: 2026-03-16

session: session-004

status: draft

type: 实施方案

## 📋 方案概览

目标：建立完善的信息前置机制，支撑流动式驻点精准服务

核心价值：驻点前推送重点客户清单，实现信息驱动的精准服务

适用场景：武侯供电中心现场驻点工作

## 一、数据架构设计

### 1.1 数据流架构

### 1.2 核心数据表

#### 表1：小区基础信息表

表名：`小区台账`

用途：记录小区基础信息，支撑驻点工作安排

字段设计：

#### 表2：重点客户信息表

表名：`客户台账`

用途：记录重点客户信息，支撑精准服务

字段设计：

客户类型说明：

#### 表3：驻点工作记录表

表名：`驻点工作台账`

用途：记录驻点工作情况，支撑考核和跟踪

字段设计：

## 二、信息推送机制设计

### 2.1 推送触发规则

触发条件：

- 驻点前1天（可配置）

- 新增驻点计划时

推送对象：

- 负责该小区的客户经理

推送渠道：

- 企业微信（主要渠道）

- WPS多维表（同步记录）

### 2.2 推送内容模板

模板结构：

### 2.3 推送示例

## 三、快速查询功能设计

### 3.1 查询场景设计

场景1：客户信息查询

触发：客户经理在驻点现场需要了解客户情况

操作流程：

1. 打开企业微信小程序/WPS多维表移动端
2. 选择"客户信息查询"
3. 输入客户编号/电话/地址（支持模糊搜索）
4. 查看客户详细信息
   - 基本信息：姓名、电话、地址
   - 客户类型：重要客户/敏感客户/频繁停电客户/特殊群体
   - 服务记录：上次走访时间、服务内容
   - 停电历史：近12月停电次数、上次停电时间
   - 投诉历史：近12月投诉次数、上次投诉时间

场景2：配电房信息查询

触发：客户经理需要检查配电房

操作流程：

1. 打开企业微信小程序/WPS多维表移动端
2. 选择"配电房信息查询"
3. 选择小区名称
4. 查看配电房详细信息
   - 配电房位置
   - 配电房数量
   - 设备信息（变压器信息、供电方式）
   - 上次检查时间
   - 隐患记录
   - 现场照片

场景3：应急资源查询

触发：客户经理需要应急处置

操作流程：

1. 打开企业微信小程序/WPS多维表移动端
2. 选择"应急资源查询"
3. 选择小区名称
4. 查看应急资源信息
   - 应急发电车接入点
   - 抢修设备位置
   - 应急联系人
   - 应急物资储备
   - 应急通道

### 3.2 查询界面设计

主界面：

客户信息查询界面：

## 四、一次录入机制设计

### 4.1 录入场景设计

场景：客户经理驻点结束，需要记录工作情况

录入原则：

- 一次录入：所有信息只录入一次，不重复录入

- 自动填充：自动填充小区名称、客户经理等信息

- 必填最少：只保留必要的必填字段

- 快速完成：整个录入过程不超过5分钟

### 4.2 录入表单设计

驻点工作记录表单：

### 4.3 自动化联动机制

联动1：驻点记录 → 客户台账

联动2：驻点记录 → 小区台账

联动3：隐患发现 → 隐患台账

## 五、数据维护机制

### 5.1 数据更新规则

### 5.2 数据质量保障

机制1：必填字段校验

- 驻点工作记录的关键字段设为必填

- 未填写完整无法保存

机制2：数据格式校验

- 电话号码格式校验

- 日期格式校验

- 数字范围校验

机制3：数据关联校验

- 走访客户清单必须是已存在的客户编号

- 小区名称必须是已存在的小区

机制4：数据完整性检查

- 定期检查重点客户信息完整性

- 定期检查小区基础信息完整性

## 六、实施步骤

### 6.1 第一阶段：基础建设（1-2周）

目标：建立基础数据表和推送机制

行动：

1. 设计WPS多维表数据表结构

2. 录入小区基础信息（试点小区）

3. 录入重点客户信息（试点小区）

4. 设计信息推送模板

5. 测试推送机制

产出：

- WPS多维表数据表

- 小区基础信息（试点小区）

- 重点客户信息（试点小区）

- 信息推送模板

### 6.2 第二阶段：试点应用（3-4周）

目标：在试点小区应用信息前置机制

行动：

1. 选择3-5个试点小区

2. 培训客户经理使用方法

3. 开展试点驻点工作

4. 收集使用反馈

5. 优化推送机制和查询功能

产出：

- 试点工作报告

- 使用反馈清单

- 优化建议

### 6.3 第三阶段：全面推广（5-6周）

目标：在所有小区全面应用信息前置机制

行动：

1. 完善所有小区基础信息

2. 完善所有重点客户信息

3. 培训所有客户经理

4. 全面推广应用

5. 建立考核机制

产出：

- 完整的小区基础信息

- 完整的重点客户信息

- 培训材料

- 考核机制文件

### 6.4 第四阶段：持续优化（长期）

目标：持续优化信息前置机制

行动：

1. 定期收集使用反馈

2. 持续优化推送内容

3. 持续优化查询功能

4. 持续优化录入体验

5. 探索自动化推送机制

产出：

- 定期优化报告

- 自动化推送机制

## 七、效果评估

### 7.1 评估指标

### 7.2 评估方法

方法1：数据统计分析

- 统计信息推送次数、及时率

- 统计客户经理使用次数

- 统计重点客户走访率

方法2：客户经理访谈

- 定期访谈客户经理

- 了解使用体验和问题

- 收集优化建议

方法3：客户满意度调查

- 定期开展客户满意度调查

- 了解客户对服务的满意度

- 分析满意度的变化趋势

## 八、风险与应对

### 8.1 主要风险

### 8.2 应对措施

措施1：数据质量保障

- 建立数据校验机制

- 定期核查数据准确性

- 设置数据质量责任人

措施2：推送及时性保障

- 建立自动化推送机制

- 设置推送提醒

- 建立推送失败告警

措施3：使用率提升

- 加强培训，确保客户经理会用

- 简化操作，确保客户经理愿意用

- 纳入考核，确保客户经理必须用

措施4：系统稳定性保障

- 选择稳定的平台（WPS、企业微信）

- 建立数据备份机制

- 制定应急预案

措施5：数据安全保障

- 设置权限控制，只有授权人员可访问

- 加强数据安全管理，定期检查权限

- 建立数据安全事件应急预案

## 九、总结

### 9.1 核心价值

信息前置机制的核心价值：

1. 精准服务：驻点前掌握重点客户信息，实现针对性服务

2. 提升效率：减少现场查找客户信息的时间

3. 提高质量：确保重点客户得到关注和服务

4. 数据驱动：基于数据制定服务策略

### 9.2 关键成功因素

1. 数据完整准确：重点客户信息必须完整准确

2. 推送及时有效：驻点前1天准确推送信息

3. 使用便捷高效：查询和录入操作简单快捷

4. 培训到位：确保所有客户经理会用、愿意用

5. 持续优化：根据反馈持续优化机制

### 9.3 下一步工作

1. 完善WPS多维表数据表设计

2. 录入试点小区基础信息和重点客户信息

3. 设计信息推送模板

4. 测试推送机制

5. 选择试点小区开展试点应用

创建者: Research Agent

创建时间: 2026-03-16

文档状态: draft

下一步: 完善数据表设计，开展试点应用